| **LISTADO DE LOS ELEMENTOS A MODIFICAR** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del sistema:** Cafetería FMAT(Punto de venta) | | | | | |
| **Mantenedor:** Jairo Josué Cristóbal Franco | | | | | |
| **Equipo de Mantenimiento:**  • Suemi Andrea Castillo González  • Jairo Josué Cristóbal Franco | | | | | |
| **N°** | **Elemento a ser modificado** | **Capa de la arquitectura** | **Descripción de la modificación a realizar** | **Responsable de la modificación** | **Duración** |
| 1 | Base de datos | Modelo | Modificar la base de datos para que acepte los nuevos tipos de reporte | Jairo Josué Cristóbal Franco | 30 min |
| 2 | “ControlActualizarSaldo” | Control | Modificación al controlador para que cree el reporte | Suemi Andrea Castillo González | 60 min |
| 3 | “ControlCliente” | Control | Modificación al controlador para que cree el reporte | Suemi Andrea Castillo González | 60 min |
| 4 | “ControlPantallaPrincipal” | Control | Modificación al controlador para que cree el reporte | Suemi Andrea Castillo González | 60 min |
| 5 | “ControlSelectCliente” | Control | Modificación al controlador para que cree el reporte | Suemi Andrea Castillo González | 60 min |
| 6 | “DaoReporteCliente” | Modelo | Creación del modelo para los reportes por cliente | Suemi Andrea Castillo González | 90 min |
| 7 | “ReporteCliente” | Modelo | Creación del modelo para los reportes por cliente | Suemi Andrea Castillo González | 90 min |